# Практическая работа №2

## Тема: Разработка целей и задач внедрения

Цель работы: научиться формулировать цели и задачи внедрения ПО, определять ожидаемые результаты и критерии успешности.

Выполнил: Дианов Михаил, группа ИСП2131
Дата: 01.10.2026

Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Часть обращений теряется, сложно отследить |
| Отсутствует единый список заявок | Невозможно увидеть общую картину |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь не знает, когда решат проблему |
| Нет истории выполненных обращений | Нельзя проанализировать повторяющиеся проблемы |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Задержки в решении |

Дополнительные проблемы:

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет приоритизации заявок | Срочные проблемы решаются позже |
| Отсутствует отчётность | Невозможно оценить эффективность работы техподдержки |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Целью внедрения системы HelpDesk является организация централизованной регистрации и обработки заявок технической поддержки для повышения качества и скорости решения проблем пользователей.

Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранение истории всех обращений |
| 2 | Уменьшение количества потерянных заявок |
| 3 | Обеспечение контроля статуса каждой заявки |
| 4 | Упрощение поиска информации о ранее выполненных работах |

Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Установка необходимого ПО (.NET, MS SQL Server) | Обеспечить среду для работы HelpDesk |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Создать и настроить сервер баз данных |
| 4 | Создание базы данных HelpDeskDB | Хранить заявки и справочники |
| 5 | Установка HelpDesk на компьютеры | Развернуть клиентское приложение |
| 6 | Настройка подключения через ADO.NET | Обеспечить связь приложения с БД |
| 7 | Создание учётных записей пользователей | Разграничить доступ |
| 8 | Первоначальное заполнение справочников | Задать категории, статусы, приоритеты |
| 9 | Проверка работоспособности системы | Убедиться в корректной работе |
| 10 | Обучение пользователей | Научить работать с системой |
| 11 | Создание резервной копии | Обеспечить сохранность данных |

Задание 5. Распределение задач по группам

- Подготовительные работы: проверка компьютеров, установка ПО, настройка сервера, создание БД.

- Установка и настройка: установка HelpDesk, настройка подключения, создание пользователей, заполнение справочников.

- Проверка: тестирование авторизации, создание тестовой заявки, проверка отчётов.

- Ввод в эксплуатацию: обучение пользователей, резервное копирование, начало работы.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Доработка и настройка программы |
| Системный администратор | Установка ПО, настройка сети, сервера |
| Специалист технической поддержки | Тестирование, обучение, работа с заявками |
| Обычный пользователь | Создание заявок, обратная связь |
| Администратор HelpDesk | Управление пользователями и справочниками |

Ответ: Нельзя считать внедрение задачей только программиста, потому что оно требует участия разных специалистов: администраторов, техподдержки, пользователей. Только совместная работа обеспечит успешный запуск.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждая заявка имеет уникальный номер и статус |
| 3 | Назначение ответственного специалиста автоматизировано |
| 4 | История обращений сохраняется |
| 5 | Формируются отчёты по заявкам |
| 6 | Сокращается время решения проблем |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Специалист может изменять статус | Статус заявки обновляется в БД |
| Администратор управляет пользователями | Новый пользователь создаётся и может войти |
| Система формирует отчёт | Отчёт выводится на экран и содержит данные |
| Данные сохраняются после перезапуска | После закрытия и открытия программы заявки на месте |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без этого система не работает |
| Создание учётных записей | Средний | Можно временно использовать одну учётную запись |
| Обучение пользователей | Средний | Важно, но можно провести после запуска |
| Резервное копирование | Высокий | Обеспечивает сохранность данных |
| Проверка системных требований | Высокий | Если не выполнены, система не установится |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Удобство, но не критично |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Правильная последовательность:

- Проверить системные требования

- Подготовить MS SQL Server

- Создать базу данных HelpDesk

- Настроить подключение приложения к базе данных

- Установить HelpDesk

- Создать пользователей

- Провести контрольное тестирование

- Обучить пользователей

- Создать резервную копию

- Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

- Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой.

- Пропущены этапы: настройка MS SQL Server, создание базы данных, настройка подключения, создание пользователей, обучение, резервное копирование.

- Перед передачей системы пользователю необходимо: настроить сервер БД, создать базу, настроить подключение, создать учётные записи, провести тестирование, обучить пользователя, создать резервную копию.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка требований, планирование | Готовность к установке |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка .NET, MS SQL Server | Работающее окружение |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk | Приложение установлено |
| 4 | Настройка базы данных | Создание HelpDeskDB, таблиц | База готова |
| 5 | Настройка приложения | Настройка строки подключения | Связь с БД |
| 6 | Проверка | Тестирование | Система работает |
| 7 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, обучение | Пользователи готовы |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, запуск | Система в работе |

Итоговая карточка целей внедрения

- Программный продукт: HelpDesk

- Основная проблема: отсутствие единой системы регистрации и обработки заявок.

- Основная цель внедрения: централизованная регистрация и обработка заявок.

- Основные задачи внедрения: проверка ПК, установка ПО, настройка сервера, создание БД, установка приложения, настройка подключения, создание пользователей, обучение, резервное копирование.

- Основные ожидаемые результаты: единая база заявок, контроль статусов, отчётность, история.

- Главный критерий успешности внедрения: пользователь может создать заявку, и она сохраняется в базе данных.

Вывод

В ходе работы были определены цели и задачи внедрения HelpDesk. Цель описывает конечный результат - централизованную обработку заявок, а задачи - конкретные действия для её достижения. Успешное внедрение требует выполнения всех этапов, включая настройку сервера, создание базы данных, обучение пользователей и резервное копирование. Программу нельзя считать внедрённой сразу после разработки, так как необходима её установка и настройка в реальной среде.