# Практическая работа №5

## Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

Цель работы: научиться выявлять риски, оценивать их вероятность и последствия, разрабатывать меры предотвращения и формировать итоговый план внедрения.

Выполнил: Дианов Михаил, группа ИСП2131
Дата: 01.10.2026

### Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Невозможность установки или медленная работа |
| 2 | Отсутствует .NET Framework | HelpDesk не запускается |
| 3 | MS SQL Server не настроен | Нет подключения к БД |
| 4 | Ошибка в строке подключения | Приложение не подключается к БД |
| 5 | База данных повреждена | Потеря заявок, простой |
| 6 | Отсутствует сетевое соединение | Невозможна работа с сервером БД |
| 7 | Недостаточно прав у пользователя | Невозможность выполнить операции |
| 8 | Пользователь забыл пароль | Блокировка доступа |
| 9 | Неверные действия пользователя | Искажение данных, удаление заявок |
| 10 | Отсутствие резервной копии | Невозможность восстановления после сбоя |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Высокая |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Средние |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Средний |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить регулярное резервное копирование |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить строку подключения, тестировать соединение |
| Отсутствует .NET | Установить .NET Framework заранее |
| Пользователь вводит некорректные данные | Валидация данных, обучение |
| Недостаточно прав | Настроить права доступа |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Ввести подтверждение удаления, роли |
| Не работает сетевое подключение | Проверить кабели, настройки сети |
| Программа повреждена | Антивирус, резервные копии |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить .NET. 2. Проверить целостность файлов. 3. Переустановить |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить службу SQL. 2. Проверить сеть. 3. Проверить строку подключения |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить учётные данные. 2. Сбросить пароль. 3. Проверить права |
| База данных повреждена | 1. Остановить систему. 2. Восстановить из копии. 3. Проверить целостность |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить права. 2. Проверить подключение. 3. Проверить логи |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить нагрузку. 2. Оптимизировать запросы. 3. Добавить ресурсы |

Задание 8. Анализ критического риска

- Какой риск реализовался? Потеря базы данных из-за повреждения.

- Почему последствия серьёзные? Потеря всех заявок, простой в работе.

- Какая ошибка допущена? Резервное копирование только при внедрении, отсутствие регулярного.

- Какие меры необходимо было принять? Настроить ежедневное резервное копирование, хранить копии отдельно.

- Что сделать после восстановления? Настроить автоматическое резервное копирование, обучить персонал.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины:

- Неверная строка подключения.

- Отсутствует доступ к серверу БД.

- Неправильные учётные данные.

- Сетевые ограничения.

- Служба SQL Server остановлена.

Порядок диагностики:

- Проверить доступность сервера (ping).

- Проверить службу SQL Server.

- Проверить строку подключения.

- Проверить учётные данные.

- Проверить настройки брандмауэра.

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг, резервный сервер | Перезапуск службы, восстановление |
| R-02 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Средний | Регулярное резервное копирование | Восстановление из копии |
| R-03 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий | Обучение, валидация | Консультация, исправление |
| R-04 | Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий | Резервный канал | Переключение на резерв |
| R-05 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка перед запуском | Исправление строки |
| R-06 | Недостаточно прав | Средняя | Средние | Средний | Настройка прав | Изменение прав |
| R-07 | Повреждение программы | Низкая | Средние | Низкий | Антивирус, резервные копии | Переустановка |
| R-08 | Отсутствие резервной копии | Высокая | Высокие | Высокий | Автоматическое копирование | Создать копию немедленно |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Риск №1: Недоступен MS SQL Server
Почему опасен: Полная остановка работы HelpDesk.
Предотвращение: Мониторинг, резервный сервер, регулярные проверки.

Риск №2: Потеря базы данных
Почему опасен: Потеря всех заявок, невозможность восстановления.
Предотвращение: Ежедневное резервное копирование, хранение копий вне сервера.

Риск №3: Отсутствие сети
Почему опасен: Невозможность подключения к БД.
Предотвращение: Резервный канал связи, настройка уведомлений.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

См. ниже итоговый документ.

Вывод

В ходе работы были выявлены основные риски внедрения HelpDesk: технические, программные, сетевые, пользовательские и информационные. Оценка вероятности и последствий позволила выделить наиболее опасные: недоступность MS SQL Server, потеря базы данных и отсутствие сети. Заранее определённые меры предотвращения и планы реагирования снижают влияние проблем. Был сформирован итоговый документ «План внедрения HelpDesk», который объединяет все предыдущие наработки. Этот план будет использоваться для практического внедрения системы в колледже.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

1. Общая информация о программном продукте

- Название: HelpDesk

- Назначение: автоматизация обработки заявок пользователей в колледже

- Основные пользователи: студенты, преподаватели, сотрудники

- Основные функции: создание заявок, отслеживание статуса, отчёты, администрирование

2. Цель внедрения

- Основная цель: повышение эффективности обработки заявок

- Дополнительные цели: прозрачность, контроль сроков, анализ проблем

- Задачи: установка, настройка, обучение, запуск

- Ожидаемые результаты: работающая система, обученные пользователи, регламент

3. Системные требования

- Процессор: 2 ядра, 2 ГГц

- ОЗУ: 4 ГБ

- Диск: 10 ГБ свободного места

- ОС: Windows 10/11

- Сеть: 100 Мбит/с

4. Программное окружение

- Windows 10/11

- .NET Framework 4.7.2

- HelpDesk

- MS SQL Server 2019

- ADO.NET

- SQL

5. Архитектура программного окружения

Пользователь → Windows Forms → C# → ADO.NET → MS SQL Server → HelpDeskDB

6. Этапы внедрения

- Проверка рабочего места

- Подготовка программного окружения

- Настройка MS SQL Server

- Создание базы данных

- Установка HelpDesk

- Настройка подключения

- Проверка

- Подготовка пользователей

- Ввод в эксплуатацию

7. Календарный план

(См. таблицу из Практической работы №4, задание 12)

8. Контрольные точки

- Рабочее место соответствует требованиям

- MS SQL Server доступен

- База HelpDeskDB создана

- Приложение подключается к базе

- Пользователь успешно авторизуется

- Тестовая заявка сохраняется

9. Риски внедрения

(См. реестр рисков из Практической работы №5, задание 10)

10. Резервное копирование

- Данные: база HelpDeskDB

- Периодичность: ежедневно

- Место: отдельный сервер/облако

- Ответственный: администратор БД

11. Проверка готовности системы

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

12. Заключение

План внедрения HelpDesk разработан, учитывает этапы, сроки, ответственных, риски и контрольные точки. Документ готов к использованию.